АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   10 июля 2023  года                               № 29-П

с. Грачевка

О внесении изменений в постановление администрации Грачевского муниципального образования от 30 ноября 2021 года № 43-П «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Грачевского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», Уставом Грачевского муниципального образования Петровского  муниципального района Саратовской области, администрация Грачевского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Грачевского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 30 ноября 2021 года № 43-П «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Грачевского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

- в строке «Объем и источники финансирования» пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) 2023 год – 10805,5 тыс. руб. (муниципальный дорожный фонд).

- в разделе VI первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 26570,6 тыс. рублей.»

1.2. Приложение к муниципальной программе «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах  Грачевского муниципального образования  Петровского муниципального района Саратовской области» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу  с о дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                     В.Г. Соболев

Приложение к постановлению администрации Грачевского

муниципального образования от.10.07.2023 года №  29-П

Приложение к муниципальной программе

«Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах

Грачевского муниципального образования

Петровского муниципального района Саратовской области»

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и  целевых показателях  муниципальной программы  «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Грачевского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»

| № пп | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Объемы и источники финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации | Всего | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет района (прогнозно) |  | Бюджет МО | Внебюд-ные источни ки (прогнозно) | наименование показателя | ед. измерения | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Цель: осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий; -сохранность автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности: -Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий; Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту дорог; Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения; Улучшение эпидемиологического состояния и благоустроенности муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 7527,1 | 7350,0 |  | 0 | 177,1 | 0 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | М2 | 23252,0 | 143 |  |
|  |  |  | 2023 год | 9397,0 | 7233,0 |  | 0 | 2164,0 | 0 |  | км | 3,7 | 1,2 |  |
|  |  |  | 2024 год | 785,6 | 0 |  | 0 | 785,6 | 0 |  | М2 |  | 638 |  |
|  |  |  | 2025 год | 854,4 | 0 |  | 0 | 854,4 | 0 |  | М2 |  | 694 |  |
| 2 | Основное мероприятие «Разработка локального сметного расчета, проведение экспертизы сметной документации и строительного контроля за выполняемыми работами за счёт средств дорожного фонда» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 200,0 | 0 |  | 0 | 200,0 | 0 | Количество объектов, в отношении которых проведена экспертиза сметной документации и контроль качества | Ед. |  | 10 |  |
|  |  |  | 2023 год | 350,0 | 0 |  | 0 | 350,0 | 0 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 2024 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 1745,0 | 0 |  | 0 | 1745,0 | 0 | Площадь очищенных автомобильных дорог, обкос обочин, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов, приобретение щебеня, доставка материалов и услуги спецтехники | М2 |  | 4291200 |  |
|  |  |  | 2023 год | 700,0 | 0 |  | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  | 4291200 |  |
|  |  |  | 2024 год | 2000,0 | 0 |  | 0 | 2000,0 | 0 |  |  |  | 4291200 |  |
|  |  |  | 2025 год | 2000,0 | 0 |  | 0 | 2000,0 | 0 |  |  |  | 4291200 |  |
| 4 | Основное мероприятие «Проведение инвентаризации, паспортизации автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 180,0 | 0 |  | 0 | 180,0 | 0 | Количество объектов, в отношении которых проведена инвентаризация, паспортизация | Ед. |  |  | 34 |
|  |  |  | 2023 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Приобретение дорожных знаков, расходных материалов и проведение работ по обустройству пешеходных переходов в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 100,0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 | Количество приобретенных дорожных знаков, расходных материалов | Ед. |  |  | 24 |
|  |  |  | 2023 год | 100,0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  | 2024 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 186,5 | 0 |  | 0 | 186,5 | 0 |  |  |  |  | 68 |
|  |  |  | 2024 год | 186,5 | 0 |  | 0 | 186,5 | 0 |  |  |  |  | 68 |
|  |  |  | 2025 год | 186,5 | 0 |  | 0 | 186,5 | 0 |  |  |  |  | 68 |
| 7 | Основное мероприятие «Оценка технического состояния автомобильных дорог» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество объектов, в отношении которых проведена инвентаризация, оценка технического состояния | Ед. |  |  | 35 |
|  |  |  | 2023 год | 105,0 | 0 |  | 0 | 105,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие «Оплата услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного» | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 25,0 | 0 |  | 0 | 25,0 | 0 |  |  |  |  | 68 |
|  |  |  | 2024 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  | Администрация Грачевского муниципального образования | 2022 год | 9752,0 | 7350,0 |  | 0 | 2402,0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 10863,5 | 7233,0 |  | 0 | 3630,5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2972,2 | 0 |  | 0 | 2972,2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 3040,9 | 0 |  | 0 | 3040,9 | 0 |  |  |  |  |  |